维修合同

合同编号：

甲方(发包方)：国药控股星鲨制药（厦门）有限公司             签订地点：厦门海沧

乙方(承包方)：                                             签订日期：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则，现就甲方食堂铁皮屋面及栏杆翻新维修项目实施事宜签订合同如下：

一、项目概况

1.项目名称：食堂铁皮屋面及栏杆翻新维修项目

2.实施地点：国药控股星鲨制药（厦门）有限公司内

3.维修内容和范围：(1)拆除食堂原有锈蚀铁皮屋面（彩钢板+夹芯板）；(2)屋面铝合金夹芯板安装；(3)屋面不锈钢收边及水沟安装；(4)食堂二楼栏杆加固、除锈刷漆等；详见维修工程量清单。

4.承包方式：乙方包工包料维修，本项目实施过程中所发生的人工、材料、机械、保险等费用均由乙方承担，如因项目导致的施工人员安全问题及一切费用将由乙方全部承担；最终结算价按投标单价*实际完成工程量进行计算。

5.承包方项目经理：        ，身份证号：                  ，联系方式：

二、项目期限

1.本项目合同总工期为30天（从开工之日算起）。

2.本项目开工日期以甲方通知为准。

三、维修费用结算

1.本项目合同预算总价为人民币               （￥            元），不含税额为       元、增值税额为           元，结算税率为：     %。

2.付款方式：

2.1 项目全部施工完成并甲方收到乙方开具的等金额增值税专用发票15个工作日内支付合同总价的80%；

2.2 竣工验收合格经结算后，乙方开具结算后剩余金额全额增值税专用发票15个工作日内支付至合同结算总价的97%；

2.3质保期壹年满后，甲方支付剩余款项。

四、维修质量及验收

1.乙方应按照合同附件维修工程量清单及施工说明，国家有关规范，甲方相关要求和经甲方确认的维修方案进行维修，并接受甲方代表的监督检查。

2.维修质量等级达到合格。

3.乙方应按项目实施进度，及时向甲方提供关于维修质量的技术资料。隐蔽分项未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。对甲方提出的意见，乙方应在 1日内整改完毕，并承担由自身原因造成的整改费用。

五、维修方案变更

甲方根据项目实施过程中实际情况需要，可以对维修方案进行部分变更，乙方必须遵照执行，因维修方案变更造成的维修量增减，根据实际维修量结算。

六、甲方权利义务

1.提供现场维修条件。

2.向乙方提供有关技术要求和图纸。

3.按照合同约定支付维修费。

4.维修过程中，甲方发现乙方的人员不能胜任岗位要求、维修设备不能满足维修需要的，有权要求乙方进行撤换、调整、修理或补充，因此而发生的费用乙方承担。

七、乙方权利义务

1.严格按照维修方案、图纸与说明书进行维修，确保维修质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

2.自备维修所需要的加工器械和工具，做好材料和设备的检验、管理。

3.负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

4.遵守甲方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受甲方代表的检查和监督。

5.提供竣工验收技术资料，办理项目竣工结算，参加竣工验收。

6.在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的维修质量问题，负责无偿修理。

7.乙方不得将项目转包、分包给其他维修单位维修。

八、安全生产与文明施工

1.乙方承诺：完全熟悉安全施工的规章制度并严格遵守。在维修过程中，若发生质量、安全、人员伤亡事故及环境损害等事件（事故），一切费用和善后问题的处理，均由乙方自行独立负责，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

2.乙方必须按文明施工要求组织维修，做到维修现场文明整洁。

九、违约责任及质量保修期

1.因乙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，每逾期一日，乙方应按维修费的5‰计算违约金支付给甲方，该款项甲方可直接从承包款中抵扣；逾期15天以上，甲方有权解除合同，乙方在收到甲方书面解除通知后十天内返还甲方已付款项的本金和利息，支付合同总额20%的违约金，并由乙方负责赔偿甲方由此遭受的一切损失；若因甲方生产等原因造成的延误，工期相应顺延，乙方需无条件配合，甲方不另行给予工期延误造成的费用补偿。

2.乙方应保证维修质量。因乙方原因，维修质量未达到合同约定的质量标准或使用不合格材料，乙方按甲方要求的期限负责返工，返工费用由乙方承担；并且乙方应按维修合同总造价的5％向甲方支付违约金，同时赔偿甲方遭受的其他损失。

3.本项目质量保修期为自工程竣工验收合格之日起 壹 年。乙方应在接到甲方报修的书面通知后的24小时内派人赶赴现场及时处理相应故障。若乙方未能及时维修的，甲方有权委托第三方维修，相关费用由乙方承担，并甲方有权主张赔偿损失。

十、争议解决

如果本合同发生纠纷，双方协商解决。不愿协商或通过协商仍未能解决的，则任何一方可向法院提起诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订相关书面协议。

2.合同的附文、附录和附件是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等的法律效力。

3.本合同一式肆份，双方各执贰份，均具同等法律效力。合同自双方盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：国药控股星鲨制药（厦门）有限公司       乙方：

经办人（签章）：                             经办人（签章）：

地址：厦门市海沧区新美路36号                地址：

开户行：交行厦门分行开元支行                 开户行：

账号：352000671018010077743                  账号：

国药控股星鲨制药（厦门）有限公司

外协单位安全管理协议

甲方：国药控股星鲨制药（厦门）有限公司

地址：厦门市海沧区新美路36号

乙方：

地址：

为加强甲方对乙方的安全管理，对进入甲方厂区提供服务的乙方实施生产全过程的安全检查、监督，确保乙方符合甲方的安全管理要求。

一、甲方职责

1.贯彻落实国家有关作业现场安全生产、文明作业的法规和管理规定，作业前应对乙方项目负责人和技术人员等进行安全技术交底。

2.对乙方作业区域进行安全生产和文明作业检查与指导；及时纠正乙方作业人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。

3.对乙方提出的合理的安全生产要求要积极提供帮助。

二、乙方职责

1.乙方应自觉遵守国家和甲方有关安全生产的方针、政策、法律、法规、制度、规定，并接受甲方的安全检查、监督。

2.乙方应制定相关的安全管理规定及岗位安全操作规程。

3.乙方应设置安全管理机构或者配备安全管理人员。

4.乙方作业人员进入甲方厂区应着装规范。

5.乙方作业人员班前、班中不得喝酒，严禁在非指定的地点吸烟。未经甲方许可或未在甲方人员带领下，不得擅自进入非作业区域。

6.乙方车辆应按甲方要求在规定区域内停放，在厂区内行驶时速不得超过20km/h。

7.乙方应做好作业责任区的卫生,物料、器具按规定的位置摆放整齐，符合甲方要求。

8.乙方所聘用电工、电焊工、架子工、叉车驾驶员等特种作业人员和特种设备操作人员必须持证上岗。

9.乙方特殊作业（动火作业、受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、盲板抽堵）应按国家相关规范及甲方安全管理规定要求执行，办理《作业许可证》。

10.定期对员工进行安全知识培训如：岗位操作培训、消防培训、安全培训等。

11.建立相关的安全检查制度，并定期进行检查。对检查出的安全隐患按要求进行整改。

12.乙方应为自己的员工提供必要的个人劳动防护用品，并监督员工正确佩戴和使用。

13.乙方应配置必要的安全防护装置、安全警示标志等。

14.乙方生产用的设备设施、维修电动工具等要符合国家安全标准，并定期进行检查。

15.未经甲方项目主管部门同意，乙方不得擅自将项目进行分包、转包。

16.乙方负责人应按时参加甲方与生产相关的安全会议和有关安全事项的临时会议，汇报安全生产情况及安全工作安排，落实会议要求。

17.甲方有权随时对乙方进行安全检查，乙方对安全检查要积极配合，并对检查出的安全隐患按要求进行整改。

18.乙方在生产过程中的用电和临时接线要符合甲方安全用电管理规定，找甲方专职电工接线。如发现有违章现象甲方将给将追究责任，如出现问题乙方应承担相应后果。

19.乙方在进行特殊作业时不办理特殊作业许可证或作业现场不符合甲方安全规定的，甲方将追究责任，如出现问题乙方应承担相应后果。

20.乙方的员工在生产时违章操作或违章情节较为严重的，要对其进行通报批评、警告、处罚，如造成安全事故的由乙方自行调查处理，甲方不承担任何责任，如给甲方造成损失的，乙方应承当全部责任。

21.由于乙方员工本人如：身体、疾病、醉酒、情绪失控等自身原因造成事故的，由乙方自行负责调查处理，甲方不予承担任何责任，并有权追究乙方及当事人相关的责任，如给甲方造成损失的，乙方应承当全部责任。

22.未经甲方管理人员同意，乙方人员不得擅自使用甲方消防器材、设施设备及工、器具等，由于乙方员工擅自操作设备、员工之间各自矛盾或其他原因造成事故或人身伤害的，由乙方自行负责调查处理，甲方不予承担任何责任，如给甲方造成损失的，乙方应承当全部责任。

23.乙方在生产过程中发生违反甲方有关安全管理规定或危及甲方安全生产，甲方可勒令整改或停止作业，并根据情节给予相应的处理措施。

24.乙方负责在承包期内对所使用的设备、设施、运输工具、厂内车辆、手持电动工具等进行维修保养，并对员工进行安全操作培训，因未对设备、设施、运输工具、手持电动工具等进行维修保养和未对员工进行安全操作培训造成人身伤亡、车辆或安全事故，乙方负全部责任。

25.乙方在生产过程中违反甲方相关规定发生的安全事故，由乙方自行负责调查处理，分析、统计事故损失，制定相应的措施，并承担全部责任，调查处理结果向甲方汇报。如给甲方造成损失，乙方应承当全部责任。

三、其它事项

1.本协议未尽事宜，按甲方相关安全管理规定执行。

2.本协议书在履行期间，如果出现乙方负责人变更等情况，新任乙方负责人继续履行本协议书。

3.本协议书解释权归甲方。

甲方：（章）                        乙方 ：（章）

代表人：                            代表人：

年   月   日                        年   月   日